|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 | | | | | | | | | | |
| 海曙区2018年度500万元及以上工业投资（技术改造）项目计划表 | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设期 | 建设内容 | 建设 地点 | 项目阶段 | 计划固定资产总投资 | 技术、软件投入 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 |
| 1 | 生活垃圾焚烧发电工程项目 | 宁波明州环境能源有限公司 | 2016.4-2018.6 | 项目总用地82729平方米，建筑面积54924平方米，购置3台750吨机械炉排焚烧炉、2台25MW凝汽式汽轮发电机组和2台30MW发电机等设备。生产规模：年处理生活垃圾82.13万吨。 | 洞桥 | 续建 | 134262 | 0 | 95249 | 38450 |
| 2 | 科力安年产10亿瓦时锂电池项目 | 宁波科力安新能源技术有限公司 | 2018.1-2019.12 | 拟新增用地面积50-70亩，新建厂房，购买锂电池生产智能化流水线设备 | 洞桥 | 前期 | 45000 | 1000 | 0 | 20000 |
| 3 | 世行贷款宁波市城镇生活废弃物收集循环利用示范项目 | 宁波首创厨余垃圾处理有限公司 | 2017.7-2018.12 | 新增用地面积76728平方米，新建厂房，购买设备，建设规模为日处理厨余垃圾800吨。 | 洞桥 | 续建 | 30066 | 500 | 8000 | 22066 |
| 4 | 宁波市餐厨垃圾处理厂迁建工程项目 | 宁波开诚餐厨废弃物处理有限公司 | 2017.6-2018.12 | 项目建设面积33341平方米，其中一期26560平方米，拟新建厂房，购买设备，设计处理规模为600吨/日。 | 洞桥 | 续建 | 16000 | 100 | 2500 | 13500 |
| 5 | 年产3000吨高性能差别化纤维生产线技改项目 | 宁波先锋新材料股份有限公司 | 2017.1-2018.12 | 年产3000吨高性能差别化纤维 | 集士港 | 续建 | 14000 | 0 | 8222 | 5778 |
| 6 | 年发电40600万度GE燃气发电机组置换技改项目 | 宁波绿源天然气电力有限公司 | 2018.1-2019.12 | 购置GE燃气轮机1套及水泵、风机、变压器等各型设备 | 横街 | 前期 | 12000 | 300 | 0 | 12000 |
| 7 | 关于无线充电  （进场通信）复  合磁性膜项目 | 宁波金科磁  业有限公司 | 2017.1-2019.12 | 与美国佛罗里达大学王京教授合作，进行进场通信、进场支付、无线充电功能复合磁性膜研发和生产。 | 洞桥 | 续建 | 10000 | 0 | 100 | 150 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设期 | 建设内容 | 建设 地点 | 项目阶段 | 计划固定资产总投资 | 技术、软件投入 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 |
| 8 | 年产13万套高端定制西服智能工厂技术改造项目 | 宁波雅戈尔英成制服有限公司 | 2017.1-2018.12 | 购置智能制造相关设备、  软件300多台套。 | 石碶 | 续建 | 10000 | 500 | 1000 | 9000 |
| 9 | 年产1000吨锂电池负极材料智能车间升级改造项目 | 宁波杉杉新材料科技有限公司 | 2017.4-2018.12 | 在原有的车间内新购置卧式包覆釜系统、混合机系统、除磁机、无重力混料机系统、全自动粉料电磁选机系统等先进生产装备，提高生产效率，降低能耗 | 望春工业园区 | 续建 | 8670 | 0 | 4770 | 3900 |
| 10 | 年产2000万支汽车活塞杆表面处理超精抛光清洗自动生产线技改项目 | 宁波培源股份有限公司 | 2016.4-2018.12 | 数字化智能车间改造，购买去毛刺高压清洗机、全自动活塞杆表面处理线、自动沟槽研磨机、涡流探伤机、超精研磨机等，组装自动化流水线，提高产能，降低人工费用。 | 洞桥 | 续建 | 8000 | 230 | 7000 | 1000 |
| 11 | 光学、电磁特性评估与应用技术实验室项目 | 浙江曙翔航天科技股份有限公司 | 2017.07-2018.12 | 新购置建设材料电磁特性测试系统、伪装器材光学、红外性能检测评估系统、天线罩测试系统。 | 横街 | 续建 | 7500 | 500 | 280 | 7220 |
| 12 | 年产160台（套）舰船用智能化高压流体介质控制系统生产线技术改造项目 | 宁波星箭航天机械有限公司 | 2017.1-2019.12 | 年产160台（套）舰船用智能化高压流体介质控制系统生产线技术改造项目 | 石碶 | 续建 | 7000 | 200 | 1627 | 2000 |
| 13 | 年产600万台塑料注塑成型机项目 | 京琼集团有限公司 | 2017.1-2018.12 | 项目总建筑面积21711平方米 | 望春工业园区 | 续建 | 7000 | 500 | 2500 | 4500 |
| 14 | 20万套Compass召唤盒生产线 | 宁波盛德电气科技有限公司 | 2018.1-2019.12 | 新建厂房及购置数控加工中心10套、德国检测设备2套、机器人等12台等 | 横街 | 前期 | 6500 | 500 | 0 | 3500 |
| 15 | 宁波市海曙垃圾焚烧发电项目渗沥液处理工程 | 宁波明州环境能源有限公司 | 2017.1-2018.12 | 在垃圾焚烧发电工程内建设日处理规模800吨的渗沥液处理系统 | 洞桥 | 续建 | 6000 | 0 | 3190 | 2810 |
| 16 | 年产50万套  电动工具项目 | 宁波爱乐吉  电动工具股  份有限公司 | 2018.5-2019.5 | 新建厂房，购置生产设备 | 洞桥 | 新开工 | 6000 | 0 | 0 | 2500 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设期 | 建设内容 | 建设 地点 | 项目阶段 | 计划固定资产总投资 | 技术、软件投入 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 |
| 17 | 汽车变速箱转向系统零部件项目 | 宁波三峰机械电子股份有限公司 | 2018.1-2018.12 | 扩建 | 高桥 | 新开工 | 6000 | 0 | 0 | 6000 |
| 18 | 年产100万吨稻谷加工生产线项目 | 宁波梁桥米业有限公司 | 2018.1-2019.12 | 原有土地15亩，计划今年动工。并计划新增用地面积5324平方米，容积率1。加上原有土地，共约22亩，合并开发 | 洞桥 | 新开工 | 5500 | 0 | 0 | 1800 |
| 19 | 年产33万套汽修工具生产线项目 | 宁波圣珂工具有限公司 | 2018.1-2019.12 | 改建厂房，购买生产设备 | 洞桥 | 新开工 | 5500 | 0 | 0 | 3000 |
| 20 | 年产30万台  绞盘项目 | 宁波君达汽配实业有限公司 | 2018.4-2019.12 | 新建厂房，购置生产设备 | 洞桥 | 新开工 | 5000 | 0 | 0 | 1460 |
| 21 | 年产700万件塑料件生产线技改项目 | 宁波金基塑  业有限公司 | 2018.1-2019.12 | 计划新增用地面积1.35公顷，  新建厂房，购置设备 | 洞桥 | 前期 | 5000 | 500 | 0 | 1520 |
| 22 | 年产300吨海洋  低聚肽系列功能保健食品生产线技术改造 | 宁波御坊堂生物科技有限公司 | 2017.1-2018.12 | 对公司生产线进行技术改造，购买：丸剂生产线、2条片剂数粒线、软胶囊数粒线、粉剂条包线、混合搅拌线以及车间净化系统等，共计50台（套） | 段塘 | 续建 | 5000 | 215 | 828 | 4172 |
| 23 | 华茂横街科技园二期5、6#厂房 | 宁波华茂文教股份有限公司 | 2017.5-2018.12 | 华茂横街科技园二期5、6#厂房 | 横街 | 续建 | 5000 |  | 2380 | 2620 |
| 24 | 年产1200吨新能源汽车稀土永磁钕铁硼产业化项目 | 宁波雄海稀  土速凝技术  有限公司 | 2018.1-2019.12 | 计划新增用地面积0.75公顷，新建厂房，购置生产设备 | 洞桥 | 前期 | 4800 | 0 | 0 | 1500 |
| 25 | 年产160万件  汽车隔音垫技  术改造项目 | 宁波润盛车辆附件有限公司 | 2018.1-2019.12 | 项目用地总面积10049平方米，总建筑面积10890平方米。购置自动单面滑台式四柱液压裁断机、高温油循环控制机、水切割-双机双位等生产设备 | 鄞江 | 新开工 | 4600 | 0 | 0 | 2000 |
| 26 | 年产100万套  发动机主体壳  生产线项目 | 宁波中宸汽车部件有限公司 | 2017.8-2018.12 | 购置智能化流水线设备，智能化车间技术改造，提高产能。2017.9.30以后到现在，开具的发票大约有4000万。 | 洞桥 | 续建 | 4500 | 0 | 1700 | 2800 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设期 | 建设内容 | 建设 地点 | 项目阶段 | 计划固定资产总投资 | 技术、软件投入 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 |
| 27 | 广博文具电商智能物流平台 | 广博集团股份有限公司 | 2018.1-2018.12 | 总建筑面积3.6万平方米平台用房及自动物流分拣储存设备设施 | 石碶 | 前期 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
| 28 | 年产200MW太阳能电池自动生产线技改项目 | 宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司 | 2018.1-2019.12 | 购置新设备 | 望春工业园区 | 新开工 | 4000 | 0 | 0 | 2500 |
| 29 | 全电动注塑  机装配车间 | 宁波富美塑  胶有限公司 | 2017.6-2018.12 | 厂房建设 | 石碶 | 续建 | 3850 | 250 | 600 | 3250 |
| 30 | MLCC片式多层陶瓷电容器用纳米镍粉技术改造项目 | 宁波广新纳米材料有限公司 | 2017.6-2018.12 | 建设MLCC片式多层陶瓷电容器用纳米镍粉生产线14条 | 石碶 | 续建 | 3800 | 0 | 1145 | 2655 |
| 31 | 年产10000套方形动力电池成套装备技术改造项目 | 宁波利维能储能系统有限公司 | 2018.1-2018.12 | 拟购置7台机械人、  2台焊接机、1条生产线  和一批检测设备等成套装备 | 望春工业园区 | 新开工 | 3800 | 0 | 0 | 3800 |
| 32 | 年产18000台压路机生产线技术改造项目 | 宁波安纳重工有限公司 | 2018.1-2019.12 | 项目总用地7894平方米，总建筑面积8749平方米，购置加工中心、数控切割机、等离子切割机等生产设备。 | 鄞江 | 新开工 | 3700 | 0 | 0 | 2000 |
| 33 | 宁波东方建设  开放有限公司  厂房扩建工程 | 宁波东方建设开放有限公司 | 2017.12-2018.12 | 总建筑面积18650.68平方米，  一条自动化生产流水线、固定  模台生产线 | 石碶 | 续建 | 3624 | 0 | 100 | 3524 |
| 34 | 年产500万件汽车零部件智能生产线 | 宁波中宸汽车部件有限公司 | 2017.1-2018.12 | 购置加工中心8台，压铸机2台、自动化生产线一条 | 洞桥 | 续建 | 3500 | 50 | 2000 | 1500 |
| 35 | 年产50万套电动座椅骨架、电动滑轨生产线 | 宁波润楠机电实业有限公司 | 2018.1-2018.12 | 设备购买 | 望春工业园区 | 新开工 | 3500 | 200 | 0 | 3500 |
| 36 | 年产20万套舞台支架项目 | 宁波利坤电子有限公司 | 2017.1-2018.12 | 正新建厂房，购置生产设备 | 洞桥 | 续建 | 3343 | 0 | 1842 | 1501 |
| 37 | 年产3万套汽车内侧门板项目 | 宁波海翊实业有限公司 | 2017.1-2018.12 | 新建厂房，购置生产设备 | 洞桥 | 续建 | 3200 | 0 | 1700 | 500 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设期 | 建设内容 | 建设 地点 | 项目阶段 | 计划固定资产总投资 | 技术、软件投入 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 |
| 38 | 年产3000万个  金属包装罐生  产线技改项目 | 宁波恒固制罐有限公司 | 2018.1-2019.12 | 项目总用地7677平方米，总建筑面积7726平方米，购置车床、冲床、剪板机等生产设备。 | 鄞江 | 新开工 | 3200 | 0 | 0 | 1600 |
| 39 | 年产500套毫米波安检系统项目 | 宁波艾森光电科技有限公司 | 2018.2-2019.12 | 新建厂房，购置生产设备 | 洞桥 | 新开工 | 3000 | 0 | 0 | 800 |
| 40 | 年产5万套人脸识别系统项目 | 宁波艾森光电科技有限公司 | 2018.2-2019.12 | 新建厂房，购置生产设备 | 洞桥 | 新开工 | 3000 | 0 | 0 | 600 |
| 41 | 年产1000套大型桁架焊接生产线项目 | 宁波新州焊接设备有限公司 | 2018.5-2019.12 | 新建厂房，购置生产设备 | 洞桥 | 新开工 | 3000 | 200 | 0 | 700 |
| 42 | 年产1500万件  金属制品项目 | 宁波海曙峰派金属制品有限公司 | 2017.8-2018.12 | 新建厂房，购置设备 | 洞桥 | 续建 | 3000 | 0 | 1000 | 2000 |
| 43 | 年产10万套  LED灯具项目 | 宁波市鄞州嘉悦音响器材厂 | 2017.8-2018.12 | 新建厂房，购置生产设备 | 洞桥 | 续建 | 3000 | 0 | 100 | 2900 |
| 44 | 用钕铁硼余料制备高矫顽力磁粉技术与应用 | 宁波金科磁业有限公司 | 2018.1-2020.12 | 租赁2000㎡厂房，购置粉碎、晶化、混合造粒设备，开展高矫顽力磁粉技术研究 | 洞桥 | 新开工 | 3000 | 500 | 0 | 2000 |
| 45 | 年产10万套电脑横机三角模板生产线技改项目 | 宁波博日机械有限公司 | 2017.1-2018.12 | 购入精雕机、加工中心等设备 | 高桥 | 续建 | 3000 | 0 | 1130 | 1870 |
| 46 | 模具、注塑、装配生产智能化技改项目 | 宁波金氏实业有限公司 | 2018.1-2019.12 | 模具车间、注塑车间、装配车间生产智能化改造以及模具恒温无尘车间建设 | 高桥 | 谋划 | 3000 | 200 | 0 | 500 |
| 47 | 年产500万套智能电表配件技术改造项目 | 宁波德伟电器有限公司 | 2018.1-2019.12 | 项目用地面积6666平方米，总建筑面积12805平方米。购置注塑机，螺母机，热熔机、生产流水线等生产设备。 | 鄞江 | 新开工 | 3000 | 0 | 0 | 1500 |
| 48 | 年产300台智能数控机床及其部件生产线技改项目 | 宁波拓铁机械有限公司 | 2018.1-2019.12 | 新增建筑面积5000平方米，购置铸造、机加工等配件制造设备。 | 鄞江 | 新开工 | 3000 | 300 | 0 | 1500 |
| 49 | 年储存5000吨产品冷藏冷库项目 | 宁波米氏实业有限公司 | 2017.1-2018.12 | 新建厂房2000平方米，购置设备 | 洞桥 | 续建 | 2800 | 0 | 1600 | 1200 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设期 | 建设内容 | 建设 地点 | 项目阶段 | 计划固定资产总投资 | 技术、软件投入 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 |
| 50 | 新思创年产1亿瓦时锂电池项目 | 宁波新思创机电科技股份有限公司 | 2017.1-2018.12 | 购买锂电池生产智  能化流水线设备 | 洞桥 | 续建 | 2800 | 500 | 2000 | 800 |
| 51 | 年产50万只锂  电钻技改项目 | 宁波佰特工具有限公司 | 2017.1-2018.12 | 新建厂房7800平方米设备600万 | 龙观 | 续建 | 2800 | 100 | 1900 | 900 |
| 52 | 年出货500万罐肽素乳固体饮料物流自动化仓储改造（二期续建） | 三生（中国）健康产业有限公司 | 2017.10-2018.12 | 购置：滚筒输送机、皮带输送机、扫描器、分合流滚柱机等设备25台（套） | 石碶 | 续建 | 2800 | 500 | 1000 | 1800 |
| 53 | 年产1000万件汽车零部件项目 | 宁波帅特龙集团有限公司 | 2018.1-2018.12 | 进一步的技术改造、智能化改造 | 洞桥 | 新开工 | 2000 | 100 | 0 | 2000 |
| 54 | 年产25000吨聚酯增强模塑料及制品技改项目 | 华缘新材料股份有限公司 | 2017.1-2018.12 | 在新建厂区内引进国际先进的材料生产线，以及国内先进的液压机、拉挤机等设备，实施年产25000吨聚酯增强模塑料及制品技改项目 | 高桥 | 续建 | 2000 | 0 | 1200 | 800 |
| 55 | 年产精密汽车紧固件500万套生产线技改项目 | 宁波斯耐奇金属制品有限公司 | 2017.01-2018.12 | 购置大型冷成型机2台，检测设备1套 | 横街 | 续建 | 2000 | 0 | 165 | 1835 |
| 56 | 年产1800吨磁性材料生产线技改项目 | 宁波雷利磁业有限公司 | 2017.5-2018.12 | 新能源汽车用高性能永磁磁瓦 | 鄞江 | 续建 | 2000 | 0 | 700 | 1300 |
| 57 | 宁波胜筹工艺技术改造项目 | 宁波胜筹光电科技有限公司 | 2017.1-2018.12 | 智能设备、节能设备，规划申报中 | 横街 | 续建 | 1950 | 0 | 280 | 1670 |
| 58 | 年产240台套YE系列全电动注塑机研发生产制造技改项目 | 宁波通用塑料机械制造有限公司 | 2017.1-2018.12 | 设备投入，车间智能化建设 | 石碶 | 续建 | 1800 | 297 | 700 | 1100 |
| 59 | 全栈式智能  个性化定制 | 宁波旦可韵服饰有限公司 | 2017.9-2018.12 | 个性化定制智能车间/流水线 | 石碶 | 续建 | 1800 | 200 | 140 | 1660 |
| 60 | 汽车PCBA  智能制造 | 宁波海泰汽车电子有限公司 | 2018.1-2019.12 | 租用1500平方米厂房，拟购置贴片机、印刷机、回流焊、SPI/AOI/波峰焊等设备，采用基于MES系统的自动化制造，新增5000万智能产值 | 望春工业园区 | 新开工 | 1800 | 100 | 0 | 1800 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设期 | 建设内容 | 建设 地点 | 项目阶段 | 计划固定资产总投资 | 技术、软件投入 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 |
| 61 | 年处理500万吨建筑垃圾堆土循环利用生产项目 | 宁波绿宝环保科技有限公司 | 2017.1-2018.12 | 非金属废料和碎屑加工处理，用地面积11亩， | 横街 | 续建 | 1800 | 100 | 1700 | 100 |
| 62 | 年产1000万件五金工具生产线技改项目 | 宁波妙力斯五金工具有限公司 | 2018.5-2019.12 | 厂房扩建，设备购置 | 洞桥 | 新开工 | 1700 | 0 | 0 | 1200 |
| 63 | 年产2万人份CAR-NK免疫细胞治疗创新药技改项目 | 浙江阿思科力生物科技有限公司 | 2017.10-2018.12 | 生物安全柜15台、二氧化碳培养箱30台、高速离心机10台等 | 古林 | 续建 | 1700 | 0 | 200 | 1500 |
| 64 | 新建年产6万方PC装配式建筑生产线项目 | 宁波德式建设科技有限公司 | 2017.12-2018.12 | 新增建筑面积18000平方，购置装配式建筑PC生产流水线 | 石碶 | 续建 | 1650 | 0 | 50 | 1600 |
| 65 | 年产170万套汽车变速箱拨叉总成生产线 | 宁波爱柯迪精密部件有限公司 | 2017.7-2018.12 | 年产200万套汽车变速箱拨叉总成 | 高桥 | 续建 | 1600 | 0 | 1000 | 600 |
| 66 | 智能装备自动化生产连线 | 宁波星谊智  能科技股份  有限公司 | 2018.1-2019.12 | 购买设备，新建生产线 | 望春工业园区 | 新开工 | 1600 | 100 | 0 | 1000 |
| 67 | 宁波智能制造技术研究院创新中心一期项目 | 宁波智能制造技术研究院有限公司 | 2017.1-2018.12 | 创新中心一期场地装修，生产车间布置，及购买生产机器设备。 | 洞桥 | 续建 | 1500 | 100 | 700 | 800 |
| 68 | 年产1500万套轴承智能生产线 | 宁波四捷精密科技有限公司（该公司名称正在核准注册） | 2018.1-2019.12 | 生产车间改造、设备投入 | 洞桥 | 新开工 | 1500 | 200 | 0 | 1000 |
| 69 | 水表全自动智能化装配、检测生产线成套装备研制及产业化应用 | 宁波东海仪表水道有限公司 | 2017.1-2018.12 | 水表全自动智能化装配、检测生产线成套装备研制及产业化应用，规划申报中 | 横街 | 续建 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
| 70 | 年产15万台  家用泵生产  线技改项目 | 君禾泵业股份有限公司 | 2018.1-2018.12 | 购买流水线等设备，无土建项目，改造后形成新增年产10万台家用泵的生产能力 | 集士港 | 新开工 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设期 | 建设内容 | 建设 地点 | 项目阶段 | 计划固定资产总投资 | 技术、软件投入 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 |
| 71 | 年产3000辆专用车生产线技术改造项目 | 宁波杉杉汽车有限公司 | 2018.1-2018.12 | 一期前处理电泳生产线厂房改造面积约4200㎡，工艺设备有预脱脂、脱脂、第一水洗、表调、磷化、第二水洗、纯水洗，共7道工序，采用自行小车输送方式运行，购置约75台套设备 | 望春工业园区 | 前期 | 1500 | 280 | 0 | 1500 |
| 72 | 年产40万件管类零件口部成型生产线技术改造 | 宁波思明汽车科技股份有限公司 | 2018.1-2018.12 | 改造生产线，提高生产效率，降低能耗 | 望春工业园区 | 新开工 | 1500 | 200 | 0 | 1500 |
| 73 | 年产1000万套环保厨用铝箔生产线技改项目 | 宁波时代铝箔科技股份有限公司 | 2017.01-2018.12 | 新征用地面积9524㎡，新增建筑面积17132㎡，拟购置国产设备26台、进口设备3台、国产模具17套，进口模具2套，合计新增设备和模具48台套。项目完成后，可形成年产1000万套环保厨用铝箔生产能力。 | 横街 | 续建 | 1400 | 0 | 500 | 900 |
| 74 | 年产2万台泳池热泵项目 | 浙江斯普泳池有限公司 | 2017.10-2018.12 | 购买设备，新建生产线 | 望春工业园区 | 续建 | 1400 | 100 | 200 | 1200 |
| 75 | 年产50万吨商品砂浆生产线项目 | 浙江四明山水泥有限公司 | 2017.1-2018.12 | 购买搅拌机、烘干机等设备 | 洞桥 | 续建 | 1358 | 0 | 502 | 856 |
| 76 | 年产2000万套手工不锈钢水槽技改项目 | 宁波美高厨具有限公司 | 2017.10-2018.12 | 数控激光切割机, 机器人切割点焊机 | 古林 | 续建 | 1300 | 0 | 300 | 1000 |
| 77 | 200兆瓦光伏生产自动化流水线 | 宁波奥德纳米科技有限公司 | 2018.1-2019.12 | 自动化流水线 | 望春工业园区 | 前期 | 1250 | 50 | 0 | 1250 |
| 78 | 年产10万罐特装海狗丸生产线技改 | 宁波御坊堂生物科技有限公司 | 2017.1-2018.12 | 粉剂线X光机、灌装填充剂+旋盖机、软胶囊转笼机、槽型混合机、喷雾干燥机、真空干燥机、膜热风机等合计40台（套） | 段塘 | 续建 | 1200 | 200 | 445 | 755 |
| 79 | 年产500万只电机的自动化设备技改项目 | 宁波恒特汽车零部件有限公司 | 2018.1-2019.12 | 机器人设备、自动组装机 | 古林 | 新开工 | 1200 | 0 | 0 | 1200 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设期 | 建设内容 | 建设 地点 | 项目阶段 | 计划固定资产总投资 | 技术、软件投入 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 |
| 80 | 年产600万杆  蜗杆技改项目 | 宁波全讯精密机械有限公司 | 2018.1-2018.12 | 数控机4台、克林贝克监测机1台 | 古林 | 新开工 | 1200 | 0 | 0 | 1200 |
| 81 | 智能LED灯具研发生产线技改项目 | 宁波港普光电科技有限公司 | 2017.10-2018.12 | 厂房改扩建，设备引进，  新建实验室 | 石碶 | 续建 | 1200 | 0 | 400 | 800 |
| 82 | 年产100万道电梯门套的自动化改造技改项目 | 宁波市鸿腾机电有限公司 | 2018.1-2018.12 | 设备购买 | 望春工业园区 | 新开工 | 1200 | 300 | 0 | 1200 |
| 83 | 注塑及包装自动生产线技改项目 | 宁波市森佰工贸有限公司 | 2018.1-2018.12 | 自动化设备购进 | 望春工业园区 | 新开工 | 1200 | 100 | 0 | 1100 |
| 84 | 年产5万套港机集装箱吊装油缸生产线技改项目 | 宁波中天海德液压有限公司 | 2018.3-2019.12 | 购置韩国斗山PUMA2600Y数控车床3台、HC500卧式加工中心2台；国产高精密数控机床2台、焊接机器人1台、测试流水线等设备 | 鄞江 | 新开工 | 1200 | 0 | 0 | 600 |
| 85 | 新增100套模具生产线技改项目 | 宁波南方塑料模具有限公司 | 2018.1-2018.12 | 五轴加工中心1台 五轴大前一台 行车一台 数控铣床2台 | 集士港 | 前期 | 1160 | 0 | 0 | 1160 |
| 86 | 年产3000万支气血康口服液生产线技改项目 | 宁波立华制药有限公司 | 2017.1-2018.12 | 引进高速自动装盒机、高速自动装盒机、高效过滤器、杀菌干燥机控制系统、高压均质机、液体小容量灌装线等设备 | 高桥 | 续建 | 1100 | 0 | 400 | 700 |
| 87 | 年产2000万只粽子、250万盒月饼项目 | 浙江荃盛食品有限公司 | 2018.1-2018.12 | 新建年产2000万只粽子、250万盒月饼项目，投入月饼成套自动流水线、粽子包裹线及冷链设备等。 | 集士港 | 新开工 | 1100 | 50 | 0 | 1050 |
| 88 | 年产100万台机油冷却器生产线技术改造项目 | 宁波远东汽车部件制造有限公司 | 2017.8-2018.12 | 购检漏仪、送料机、冲床、油漆性喷涂线、钎焊炉、芯体装配机、连续模等关键设备 | 集士港 | 续建 | 1100 | 0 | 425 | 675 |
| 89 | 乳化炸药生产线改造项目 | 浙江永联民爆器材有限公司宁波分公司 | 2017.01-2018.09 | 购置生产设备 | 龙观 | 续建 | 1100 | 100 | 900 | 200 |
| 90 | 鄞州生活垃圾卫生填埋场填埋气发电工程扩容项目 | 宁波齐耀新能源有限公司 | 2017.1-2018.12 | 购置发电组两组设备，扩大产能 | 洞桥 | 续建 | 1050 | 0 | 328 | 722 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设期 | 建设内容 | 建设 地点 | 项目阶段 | 计划固定资产总投资 | 技术、软件投入 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 |
| 91 | 年产120万台油冷却器生产线技改项目 | 宁波路润冷却器制造有限公司 | 2017.1-2018.12 | 购置精密冲床、精冲机、加工中心、钎焊炉、烘干线、连续模等关键设备 | 鄞江 | 续建 | 1050 | 0 | 450 | 600 |
| 92 | 年产100万套空调配件生产线技改项目 | 宁波嶓特婴童用品有限公司 | 2017.1-2018.12 | 购置注塑机、成型机、  吹塑机1台等设备 | 鄞江 | 续建 | 1050 | 0 | 570 | 480 |
| 93 | 年产5000万件金属制品生产线技改项目 | 宁波市海曙鄞江杰杰电镀有限公司 | 2017.1-2018.12 | 购置厚度测试仪、盐雾分析仪、垂直升降流水线、锌镍合金自动流水线等设备 | 鄞江 | 续建 | 1050 | 0 | 100 | 950 |
| 94 | 干式无油螺  杆压缩机 | 宁波英德菲尔机械科技有限公司 | 2017.1-2018.12 | 购买机器和土建改造 | 白云 | 续建 | 1000 | 0 | 154 | 846 |
| 95 | 年产70万套新风系统生产线项目 | 宁波阿帕奇电器科技股份有限公司 | 2018.1-2019.12 | 已开始智能化诊断，将根据企业实际情况，逐步购置智能化生产设备 | 洞桥 | 前期 | 1000 | 80 | 60 | 940 |
| 96 | 年产500万套轮速传感器项目 | 宁波新思创机电科技股份有限公司 | 2017.1-2018.12 | 拟购置智能化生产流水化 | 洞桥 | 续建 | 1000 | 200 | 400 | 600 |
| 97 | 锂电池新  材料项目 | 宁波思创新能源材料有限公司 | 2018.1-2019.12 | 生产线建设，购置生产设备 | 洞桥 | 新开工 | 1000 | 100 | 0 | 500 |
| 98 | 助力自行车项目 | 宁波永能动力科技有限公司 | 2017.10-2019.12 | 生产线建设，购置生产设备 | 洞桥 | 续建 | 1000 | 100 | 0 | 800 |
| 99 | 年产300万件汽车减震杆技改项目 | 宁波培源股份有限公司 | 2018.1-2018.12 | 继续智能化改造 | 洞桥 | 新开工 | 1000 | 50 | 0 | 1000 |
| 100 | 年产180万件音响设备生产线技改项目 | 宁波嘉纳电子有限公司 | 2017.5-2018.12 | 购买设备，对现有生产线进行改造 | 洞桥 | 续建 | 1000 | 0 | 850 | 150 |
| 101 | 禾木年产1000吨硬炭新材料项目 | 宁波禾木纳米科技有限公司 | 2018.1-2019.12 | 生产线建设，购置生产设备 | 洞桥 | 新开工 | 1000 | 300 | 0 | 600 |
| 102 | 智能化灌溉设备控制技术技改 | 宁波亿林节水科技股份有限公司 | 2017.12-2018.12 | 智能化控制设备技术技改 | 段塘 | 续建 | 1000 | 70 | 260 | 740 |
| 103 | 年产1200万  个继电器生产  线技改项目 | 宁波福特继电器有限公司 | 2018.1-2019.12 | 项目产品名称：小型大功率电磁继电器（直流高压）。拟购置绕线机等自动化设备100余台（套），项目产品更适应微电子技术、数字技术及工业、家电现代化的发展。达产后年生产能力1200万个 | 段塘 | 新开工 | 1000 | 0 | 0 | 500 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设期 | 建设内容 | 建设 地点 | 项目阶段 | 计划固定资产总投资 | 技术、软件投入 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 |
| 104 | 年产100万套环保型双蜂窝复合材料及其成型件技术改造 | 宁波市阳光汽车配件有限公司 | 2017.1-2018.12 | 引进挤出成型机、流水线、液压机、焊接机、注塑机、机械手等生产及检测设备。 | 高桥 | 续建 | 1000 | 0 | 250 | 750 |
| 105 | 年产1000万本精品本册生产线技术改造项目 | 广博集团股份有限公司 | 2017.10-2018.12 | 购买本册自动化  生产线及配套设备 | 石碶 | 续建 | 1000 | 0 | 100 | 900 |
| 106 | 年产500万件智能园林工具配件技改项目 | 宁波永仕电机有限公司 | 2017.6-2018.12 | 新建工程技术中心，购置数控车床、高精度外园磨等88台(套)，通过投料→机械加工→装配→包装的工艺流程，形成年产500万只智能电动工具配件的生产能力 | 章水 | 续建 | 1000 | 0 | 220 | 780 |
| 107 | 年产300万只  温度控制器 | 宁波市隆泰控制器有限公司 | 2017.1-2018.12 | 购买高速精密冲床1台，碟片成型机3台，碟片测试机2台，温度测试机2台 | 集士港 | 续建 | 920 | 0 | 37 | 883 |
| 108 | 年产150万只过流切断球阀技改二期项目 | 宁波忻杰燃气用具实业有限公司 | 2018.01-2018.12 | 年产150万只过流切断球阀 | 石碶 | 新开工 | 900 | 100 | 0 | 900 |
| 109 | CCN中国竞  争力提升 | 宁波乐群电子有限公司 | 2018.1-2018.12 | 拟购置的主要设备（技术）、生产工艺 | 石碶 | 新开工 | 900 | 100 | 0 | 900 |
| 110 | 年产7亿只缝纫机配件生产线 | 宁波华一汽缝实业有限公司 | 2017.1-2018.12 | 年产7亿只缝纫机配件生产线 | 高桥 | 新开工 | 829 | 0 | 479 | 350 |
| 111 | 年产20万台（套）汽车绞盘及配件生产线技改项目 | 宁波德克力机械制造有限公司 | 2017.1-2018.12 | 购入激光切割机、加工中心等设备 | 洞桥 | 续建 | 800 | 0 | 600 | 200 |
| 112 | 年产4000万平方纸箱印刷生产线技改项目 | 宁波八方彩印包装有限公司 | 2017.1-2018.12 | TOPRA GD1228 真空传送送纸五色印刷单轴双压线开槽模切自动清废堆叠机、ETERNA全自动平压平模切压痕机、FGD1630半自动送纸机、全自动12400型粘箱机、水墨污水处理转换器。 | 高桥 | 新开工 | 800 | 0 | 100 | 700 |
| 113 | 年产1000万只汽车连杆技改项目 | 宁波甬正车业有限公司 | 2017.10-2018.12 | 高精密动压无心磨床、全  自动数控车床、校直机等 | 古林 | 续建 | 800 | 0 | 250 | 550 |
| 114 | 年产900万件针织服装生产线技改项目 | 宁波狮丹努控股有限公司 | 2017.6-2018.12 | 自动裁床、上领包缝机等 | 古林 | 续建 | 800 | 0 | 200 | 600 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设期 | 建设内容 | 建设 地点 | 项目阶段 | 计划固定资产总投资 | 技术、软件投入 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 |
| 115 | 年产150套创意  蜡烛技改项目 | 宁波旷世智源工艺设计股份有限公司 | 2017.1-2018.12 | 双头灌装机2台、灌蜡机3台、有机热载体炉1套、丝印机等 | 古林 | 续建 | 800 | 0 | 200 | 600 |
| 116 | 年产100万套淋  浴房技改项目 | 宁波市广和洁具有限公司 | 2018.1-2018.12 | 订机2台；双头锯2台，单头锯1台，ERP管理系统 | 古林 | 新开工 | 800 | 200 | 200 | 600 |
| 117 | 年产30万套汽车动力系统零件智能生产线 | 宁波新睦新材料有限公司 | 2018.1-2018.12 | 压机、机器人、监测设备等 | 古林 | 新开工 | 800 | 0 | 0 | 800 |
| 118 | 年产300万件激光水平仪的技改项目 | 宁波华光精密仪器有限公司 | 2018.1-2019.12 | 厂房建造、车间装修、引进技术，开发激光水平仪的生产与销售 | 章水 | 谋划 | 800 | 0 | 0 | 300 |
| 119 | 年新增500万只继电器技改项目 | 宁波福特继电器有限公司 | 2018.1-2018.12 | 增添全自动化生产设备 | 段塘 | 新开工 | 700 | 0 | 0 | 700 |
| 120 | 年产100万个羊阴道栓制剂兽药生产线技改项目 | 宁波三生生物科技有限公司 | 2017.10-2018.12 | 新建车间及配套用房500m2,购置阴道栓生产线一条，包括海绵栓上药联动线、开炼机、密炼机、注压机、注塑机、切条机、真空干燥箱、氨基酸分析仪、制备液相色谱仪、高效液相色谱仪等设备50台套。 | 望春工业园区 | 新开工 | 700 | 100 | 200 | 500 |
| 121 | 年产50万套轻量化可发泡聚丙烯复合材料及其成型件生产技术改造 | 宁波市阳光汽车配件有限公司 | 2017.6-2018.12 | 引进全自动真空成型机、挤出机、热流道控制系统、液压系统、机械手等。 | 高桥 | 续建 | 650 | 0 | 150 | 500 |
| 122 | 年产100MW太阳能光伏电池组件智能生产线 | 宁波日林电子有限公司 | 2017.9-2018.12 | 升级流水线，焊接机 | 望春工业园区 | 新开工 | 650 | 100 | 0 | 650 |
| 123 | 年产5000万只马达配件技改项目 | 宁波联友精密制造有限公司 | 2017.5-2018.12 | 购燃气集中熔化炉、燃气保温炉、环保设备、数控加工中心机床、补焊机等主要设备，达到年产5000万只马达配件生产能力 | 洞桥 | 续建 | 600 | 0 | 400 | 200 |
| 124 | 年产500万件塑料包装外壳技改项目 | 宁波海嘉塑胶有限公司 | 2017.1-2018.12 | 技术改造，购买设备 | 洞桥 | 续建 | 600 | 0 | 400 | 200 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设期 | 建设内容 | 建设 地点 | 项目阶段 | 计划固定资产总投资 | 技术、软件投入 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 |
| 125 | 年产15万套垃圾处理机生产设备（技术改造）项目 | 宁波新冠联机电有限公司 | 2018.1-2018.12 | 新增建设1条自动化生产流水线 | 洞桥 | 新开工 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 126 | 年产5000千万螺栓技改项目 | 宁波市海曙金丰金属制品有限公司 | 2018.1-2018.12 | 新增多功位冷镦机、搓丝机、  筛选机等设备 | 高桥 | 新开工 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 127 | 年产汽车级离子发生器20万套和电动汽车电池传感器5万套生产线技术改造项目 | 威斯巴特科  技(宁波)  有限公司 | 2018.7-2019.12 | 购入自动焊接机器人，光学检测设备，电子检测设备，离子检测设备，控制软件等 | 高桥 | 新开工 | 600 | 130 | 0 | 470 |
| 128 | 年产80万立方混凝土场地技改 | 宁波恒立混凝土有限公司 | 2017.10-2018.12 | 泥浆处理设备、固定泵放料设备、拌楼及料仓钢棚全封、砂石分离机、场地硬化、沉淀池、拌楼除尘设施 | 石碶 | 续建 | 600 | 0 | 60 | 540 |
| 129 | 年产4000套星箭弹用高端控制阀门生产线技术改造项目 | 宁波星箭航天机构有限公司 | 2017.10-2018.12 | 液压成型机、扣压机、  探伤机等15台套 | 石碶 | 续建 | 600 | 80 | 30 | 570 |
| 130 | 年产17万吨啤酒生产线技改项目 | 百威英博（宁波）啤酒有限公司 | 2018.1-2018.12 | 消防系统改造、污水填料更换、实验室仪器采购、基础设施改造 | 鄞江 | 新开工 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 131 | 年产2000吨压延铜生产线技改项目 | 宁波鑫都金属材料有限公司 | 2018.1-2018.12 | 购置注塑机，螺母机，热熔机、生产流水线等生产设备。 | 鄞江 | 新开工 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 132 | 年产100万件机床零配件技改项目 | 宁波市鄞州晨杰五金厂（普通合伙） | 2017.11-2018.12 | 购置国产数控机床、数控镗铣床等关键设备30余台 | 章水 | 续建 | 600 | 0 | 50 | 550 |
| 133 | 年产150万只高精度抛光模造光学镜片的技改项目 | 宁波市鄞州龙升光学镀膜厂 | 2017.6-2018.12 | 厂房翻建，引进无尘净化生产车间工程项目，同时购置数控平面铣磨床、抛光机等关键设备 | 章水 | 续建 | 600 | 0 | 100 | 500 |
| 134 | 年产500万套  LED灯具项目 | 宁波威麟马电子有限公司 | 2017.5-2018.12 | 购买生产设备，扩大生产规模 | 洞桥 | 续建 | 550 | 0 | 200 | 350 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设期 | 建设内容 | 建设 地点 | 项目阶段 | 计划固定资产总投资 | 技术、软件投入 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 |
| 135 | 年产5万套沙缸自动清洁器过滤系统生产流水线项目 | 宁波东川游泳池设备有限公司 | 2018.1-2019.12 | 为生产沙缸自动清洁器过滤系统购置智能化生产流水线设备 | 洞桥 | 新开工 | 550 | 0 | 0 | 550 |
| 136 | 年产100万套空调内机塑料外壳生产线改造项目 | 宁波文邦电子有限公司 | 2017.11-2018.12 | 购置生产设备 | 龙观 | 续建 | 550 | 150 | 200 | 350 |
| 137 | 年产10万只矿山钻技改项目 | 宁波麦克潘  特电动工具  有限公司 | 2018.3-2019.6 | 购置生产设备 | 龙观 | 新开工 | 550 | 100 | 0 | 500 |
| 138 | 年产20万台取暖器技改项目 | 宁波创青恒达金属制品有限 | 2017.10-2018.12 | 购置生产装备 | 石碶 | 续建 | 550 | 0 | 200 | 350 |
| 139 | 年产100万台儿童安全座椅生产线技改项目 | 宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司 | 2017.12-2018.10 | 新增3条生产儿童安全座椅  的自动化总装流水线，新增  生产车间15000平方，车间  信息化系统及照明设备升级改造 | 石碶 | 续建 | 550 | 0 | 180 | 370 |
| 140 | 汽车空滤生产线 | 宁波旭友交通电器有限公司 | 2017.1-2018.12 | 空滤流水线 | 望春 | 续建 | 550 | 0 | 350 | 200 |
| 141 | 年产50万只  轮毂调位器生  产线技改项目 | 宁波市海曙建达汽车配件厂 | 2018.1-2018.12 | 购买流水线等设备，  改造后形成新增年产50万  只轮毂调位器生产能力 | 集士港 | 新开工 | 520 | 0 | 0 | 520 |
| 142 | 厨具玻璃生产 | 宁波奥峰厨具玻璃有限公司 | 2017.1-2018.12 | 主要设备技术 | 白云 | 续建 | 500 | 0 | 390 | 110 |
| 143 | 年产100万台电表箱设备技改项目 | 宁波功成电气有限公司 | 2018.1-2018.12 | 购买新的生产设备 | 洞桥 | 新开工 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 144 | 印刷设备  购置项目 | 宁波诗高不干胶标识有限公司 | 2017.1-2018.12 | 印刷设备技术改造 | 段塘 | 续建 | 500 | 0 | 275 | 225 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设期 | 建设内容 | 建设 地点 | 项目阶段 | 计划固定资产总投资 | 技术、软件投入 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 |
| 145 | 新建注塑车间 | 宁波金氏实业有限公司 | 2016.7-2018.12 | 注塑改造 | 高桥 | 续建 | 500 | 0 | 100 | 400 |
| 146 | 年产100万级断路器生产线改造 | 宁波燎原电  器集团股份  有限公司 | 2018.1-2018.12 | 生产流水线改造 | 高桥 | 谋划 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 147 | 年产300套汽  车仪表项目 | 宁波市鄞州雪利曼电子仪表有限公司 | 2017.1-2018.12 | 新建厂房，购置设备 | 高桥 | 续建 | 500 | 120 | 100 | 400 |
| 148 | 年产2000吨高技术化纤纺纱生产线技改项目 | 宁波惠多织  造有限公司 | 2018.1-2018.12 | 纺丝机20台 | 古林 | 新开工 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 149 | 年产5000万只无汞碱性电池配件技改项目 | 宁波倍特瑞  能源科技  有限公司 | 2018.1-2018.12 | 引进进口注塑机及配套模具  4台套，拌粉自动化设备1套 | 望春工业园区 | 新开工 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 150 | 年产50万台新能源汽车电池冷却板生产线技术改造项目 | 宁波驰润科技有限公司 | 2018.1-2018.12 | 购置加工中心、冲床、  送料机等设备 | 望春工业园区 | 新开工 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 151 | 制造全过程管理监控系统项目 | 宁波联达绞盘有限公司 | 2018.1-2018.12 | 管理软件 | 洞桥 | 新开工 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 合     计 | | | | | | | 565002 | 13002 | 175563 | 301303 |

​